# Sürekli İyileştirme Prosedürü

Ölçülebilir iyileştirmeleri belirlemek, uygulamak ve kalıcı etkisini doğrulamak.

# 1 Girdiler ve sorumlular

İyileştirme; PFMEA, ters PFMEA, tetkik / LPA, müşteri problemi, kalite / lojistik hedefi, hurda, yeniden işleme, duruş veya çalışan önerisinden başlatılır.

Süreç sahibi teknik uygulamayı ve kaynağı yönetir. Kalite, ölçüm ve risk doğrulamasını takip eder. Kaynak veya öncelik kararı Fabrika Yönetimince verilir.

Uygunsuz ürünü koruma ve zorunlu düzeltici faaliyetler ertelenemez; iyileştirme önerisi olarak bekletilmez.

# 2 Tanımlama ve öncelik

Konuya tek takip numarası verilir. Mevcut durum, kapsam / parça / hat, kaynak veri, etki ve beklenen sonuç kaydedilir.

Ürün güvenliği, mevzuat, müşteri koruma ve yüksek PFMEA riskleri önce ele alınır. Diğer öneriler beklenen fayda, uygulanabilirlik, kaynak ve terminle sıralanır.

Başlangıç değeri, ölçüm yöntemi, hedef, doğrulama dönemi ve sorumlu uygulama öncesi belirlenir. İddia edilen fayda aynı kapsam ve veri yöntemiyle ölçülür.

# 3 Plan ve uygulama

Faaliyet adımları, sorumlular, termin, kaynak ihtiyacı, geçici kontrol ve kabul ölçütü tanımlanır. Gerekli müşteri onayı varsa değişiklik uygulanmadan alınır.

Değişiklik ürün, ekipman, proses, ölçüm, bakım veya lojistik risklerini etkiliyorsa PFMEA, kontrol planı ve ilgili talimatlar birlikte değerlendirilir. Yeni risk oluşmadığı doğrulanır.

Deneme veya devreye alma sonucu kanıtla kaydedilir. Uygun olmayan sonuçta standart koşula güvenli dönüş veya ek önlem tanımlanır.

# 4 Etkinlik ve standartlaştırma

Süreç sahibi uygulama sonrasında belirlenen veri dönemi ve kapsamda sonucu ölçer. Kalite; hedef karşılanması, tekrarlama ve yan etki bulunup bulunmadığını değerlendirir.

Tamamlandı statüsü fiziksel uygulamayı; etkinliği doğrulandı statüsü kabul ölçütünü karşıladığını ifade eder. Doğrulaması eksik faaliyet kapatılmaz.

Etkin değişiklik ilgili talimat, kontrol planı, PFMEA, bakım / eğitim düzeni ve gerekli diğer hatlara aktarılır. Yayılım kararı ve uygulanmayan alanların gerekçesi kayıtlı olur.

# 5 İzleme ve yönetim kararı

Önerilen, kabul edilen, uygulanan ve etkinliği doğrulanan faaliyetler ayrı izlenir. Uygulama oranı: uygulanan iyileştirme / önerilen iyileştirme × 100; kapsam ve dönem aynı tutulur. Öneri yoksa oran hesaplanmaz. Kabul edilmeyen veya ertelenen öneriler gerekçe ve yönetim kararıyla ayrıca gösterilir.

Geciken, kaynağı eksik veya etkisiz kalan faaliyetler yönetimin gözden geçirmesine taşınır. Erteleme kararında kalan risk, geçici kontrol ve yeni gözden geçirme tarihi yazılır.

# 6 İyileştirme kaydının alanları

| Alan grubu | Asgari kayıt |
| --- | --- |
| Tanım | Takip no, kaynak / bulgu, tarih, süreç / ürün, başlangıç verisi ve kanıt. |
| Plan | Hedef / kabul ölçütü, faaliyet, sorumlu, termin, kaynak ve onay gereği. |
| Sonuç | Uygulama tarihi, önce / sonra veri, doğrulama dönemi, etkinlik sonucu, kanıt. |
| Kapatma | Güncellenen belgeler, yayılım, doğrulayan / onaylayan ve kapanış tarihi. |

# İlgili kayıtlar

EKG-YNT-PLN-04 / EKG-YNT-FRM-02 / EKG-YNT-PRS-03

# Belge onayı

| Hazırlayan | Kontrol eden | Onaylayan | Onay tarihi |
| --- | --- | --- | --- |