# Müşteri Alarmı ve Sevkiyat Riski Yönetim Prosedürü

# 1. Kapsam ve sorumluluk

Tedarik, üretim, kalite, bilgi sistemi, ambalaj veya taşıma aksaklığının müşteri teslimatını etkileme riski olduğunda uygulanır. Riski gören kişi lojistik/planlama sorumlusuna bildirir. Lojistik risk kaydını ve müşteri iletişimini; ilgili süreç sahibi teknik aksiyonu; kalite ürün uygunluğunu yönetir.

# 2. Riskin belirlenmesi

Etkilenen parça/lot, çağrı ve sevkiyat, kullanılabilir stok, müşteri tüketimi biliniyorsa stok koruma süresi, eksik miktar, tahmini toparlanma ve teslim zamanı belirlenir. Kalite blokajlı stok kullanılabilir stok sayılmaz. Bilinmeyen bilgiler açıkça belirtilir; ilk bildirim kök neden kesinleşene kadar bekletilmez.

# 3. Alarm ve sahiplik

| Seviye | Tetikleyici | Sorumlu ve işlem |
| --- | --- | --- |
| 1 / İzleme | İç sapma var; onaylı teslimat planı mevcut kanıtlarla karşılanabiliyor. | Planlama/lojistik; sorumlu ve takip zamanı belirle. |
| 2 / Risk | Teslimatın karşılanamaması olası veya yedek planın yeterliliği teyitsiz. | Lojistik sorumlusu; yönetimi ve müşteri şartındaki kontakları bilgilendir, kurtarma planı oluştur. |
| 3 / Kritik | Teslimat kaçırılmış veya müşteri duruşu/çok yakın teslimat etkisi teyit edilmiş. | Kriz planındaki yetkili lider; derhal iç eskalasyon, müşteri iletişimi ve güncel kurtarma takibi. |

# 4. Bildirim ve kurtarma

Müşteri iletişiminde parça, miktar, sevk/çağrı, mevcut durum, tahmini teslim, geçici çözüm ve sonraki güncelleme zamanı paylaşılır. Bildirim ve alınan yanıt tarih/saat ve kişiyle EKG-LOJ-FRM-08 içinde tutulur. Bildirim/güncelleme süresi müşteri şartına göre uygulanır.

Alternatif üretim, taşıma veya ambalaj; kapasite, ürün uygunluğu ve gerekli müşteri onayları değerlendirilerek devreye alınır. Diğer teslimatlara etkisi kontrol edilir. Uygunsuz ürün ancak uygulanabilir yazılı sapma izninin kapsamı ve geçerliliği içinde sevk edilebilir.

# 5. Kapanış

Fiili teslimat, eksik miktarın giderilmesi ve müşteriye son bilgilendirme kanıtı doğrulanır. Açık ürün uygunluğu ve teslimat riski kapanmadan alarm kapatılmaz. Tekrarı önleyen aksiyonun sorumlusu/termini kaydedilir; gerekli düzeltici faaliyet müşteri ve kuruluş kurallarına göre yürütülür.

Ek taşıma ve diğer maliyetler kayıt altına alınır; sorumluluk ve rücu imzalı sözleşme ve yetkili kararına göre değerlendirilir.